**Elementi di un progetto**

* Descrizione generale del progetto
* Scopo del progetto e utenza (quale esigenza cerca di soddisfare e per che tipologia di utenza)
  + Ottimizzazione gestione e prenotazione prodotti bar.
  + Venduto al bar e sfruttato da studenti
* Prodotto finale (che cosa verrà concretamente realizzato)
  + Sito web
* Pianificazione (fasi per arrivare al prodotto finale)
  + Indagine statistica sul fruitore del servizio
  + Programmatore
* Software (strumenti di sviluppo)
* Hardware necessario
* Tempi (milestone)
* Budget
* Costi: host, dominio, programmatore, grafico, mantenimento
* Organizzazione (chi - fa cosa - entro quando)

**FASE 1** (Dicembre ’22 - Gennaio ’23)

AVVIO

* Milestone: 13 Gen 2023
* Deliverables: Documenti iniziali di progetto
  + - * + Studio fattibilità
        + Analisi contesto
        + Analisi dei rischi
        + Project Charter

**FASE 2** (Gennaio ’23 - Febbraio ’23)

PIANIFICAZIONE

* Milestone: 08 Feb 2023
* Deliverables: Documenti iniziali di progetto
  + - * + WBS - WP
        + GANTT
        + RAM
        + Stime di costo (BCWS)

**FASE 3** (Febbraio ’23 – Marzo ‘23)

REALIZZAZIONE

* Milestone: 22 Mar 2023
* Deliverables: Documenti di sviluppo prodotto
  + - * + SRS – Software Requirements Specification (specifica requisiti, UCD casi d’uso…)
        + Codice sorgente/Sviluppo prodotto
        + Versioni/Revisioni prodotto
        + Controllo tempi e costi (ACWS)

**FASE 4** (Marzo ’23 – Aprile ‘23)

COLLAUDO - CHIUSURA

* Milestone: 22 Apr 2023
* Deliverables: Documenti chiusura
  + - * + Verbali riunioni
        + Documenti di revisione/testing/CHIUSURA
        + Presentazione di gruppo del prodotto finale

